## Slide 1: TEN | Traffic Engine
Plano de Gerenciamento de Projeto de Software - 1.00
Fernando Seabra Chirigati
Rafael Shinji Aoki Kikuchi
Talita Lopes Gomes

## Slide 2: Sumário
Escopo e Objetivos
Estrutura Organizacional
Previsões
Riscos
Modelo de Processos
Métodos, Ferramentas e Técnicas
Gerenciamento de Configuração

## Slide 3: Escopo e Objetivos
Simulação do fluxo de automóveis
Região limitada
Análises podem ser feitas pelos usuários a partir dos dados gerados pela simulação:
  Ocorrências de congestionamento
  Tempo médio de percurso

## Slide 4: Escopo e Objetivos
Entrada:
  Mapa da localização, gerado pelo usuário
  Parâmetros de simulação
    Temporização dos semáforos
    Fluxo médio de carros
    Passo e tempo de simulação
    Velocidades inicial e máxima dos veículos
    Distância de segurança
    Aceleração dos carros
    Dimensões dos veículos

## Slide 5: Escopo e Objetivos
Saída:
  Simulação do tráfego apresentada na interface graficamente
  Relatório com informações relevantes sobre o tráfego

## Slide 6: Estrutura Organizacional
Modelo democrático
Controle de Qualidade:
  Professor Antônio Cláudio Goméz de Souza
O Professor Paulo Cezar Martins Ribeiro, do PET, irá acompanhar o desenvolvimento da ferramenta

## Slide 7: Previsões
Previsões feitas com o software COCOMO II
Foram usadas as seguintes entradas para o cálculo de Pontos de Função:
  Entradas: uma de complexidade alta
  Saídas: uma de complexidade baixa e uma de complexidade alta
  Interfaces: uma de complexidade baixa
O resultado obtido foi de 22 pontos de função

## Slide 8: Previsões

## Slide 9: Previsões
Os seguintes dados foram previstos:
  Esforço total regulado: 3,0 PM
  SLOC: aprox. 2000 linhas de código
  EAF (Effort Adjustment Factor): 0,55
  Prazo: 3 meses
  Custo do software: aprox. R$15.000,00

## Slide 10: Riscos
Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | RMMM
Aumento exagerado do número de linhas de código do simulador | Tamanho do Produto | 50% | 3 | R1
Prazo não atendido | Definição do Processo | 40% | 2 | R2

## Slide 11: Modelo de Processos
O projeto segue o Modelo de Processo em Cascata, também conhecido como Ciclo de Vida Clássico
Planejamento
Análise
Design
Codificação

## Slide 12: Métodos, Ferramentas e Técnicas
Metodologia orientada a objeto
Linguagem: C#
IDE: Microsoft Visual Studio 2008

## Slide 13: Gerenciamento de Configuração
Para o controle de versões, será utilizado o Subversion
O repositório será acessado através da interface TortoiseSVN
Todos os documentos, incluindo o PGPS, possuem um controle de versões no início de cada arquivo

## Slide 14: Próximo Passo
Análise:
  2º seminário: 18/05/2009

## Slide 15: Obrigado!